PROPOSTA DE MVP

# Plataforma de Preparação de Aulas com IA

Do material real da turma à sequência didática aplicável

Documento de definição inicial | Versão 0.1 | 27 de agosto de 2026

Direção recomendada: começar com um único segmento e validar um fluxo completo — planejamento, material, avaliação e recuperação — antes de expandir para todos os tipos de cursos.

# Resumo executivo

A proposta é criar uma plataforma de apoio ao professor capaz de receber texto, imagens e documentos, compreender a intenção pedagógica e gerar materiais prontos para uso em diferentes formatos. O MVP deve ser apresentado como um copiloto de preparação, e não apenas como um gerador de textos.

O diferencial recomendado é combinar contexto real da turma, rastreabilidade pedagógica e continuidade entre aula, atividade, avaliação e recuperação. Assim, o produto entrega uma decisão pedagógica mais completa e útil do que uma resposta genérica produzida a partir de um único prompt.

# 1. Contexto e oportunidade

O mercado já possui ferramentas maduras para gerar planos de aula, apresentações, atividades e avaliações. Portanto, a proposta precisa competir pela qualidade do fluxo e pela adequação à realidade do professor, e não apenas pela quantidade de formatos oferecidos.

| Referência | Posicionamento observado | Implicação para o MVP |
| --- | --- | --- |
| Teachy | Ecossistema amplo: planos, aulas, slides, avaliações, correção, acessibilidade e BNCC. | Evitar competir como plataforma generalista desde o primeiro dia. |
| Chalkie | Aulas, séries de aulas, fichas, atividades interativas, uploads e adaptação para alunos. | Coerência entre materiais e personalização precisam ser requisitos reais. |
| Avalea | Planos alinhados à BNCC, provas, questões e exportação de materiais. | Banco de questões sozinho não é diferencial suficiente. |

A análise acima foi feita a partir das páginas públicas consultadas em 27 de agosto de 2026. As referências completas estão ao final do documento.

# 2. Problema a resolver

Professores gastam tempo reunindo materiais, adaptando conteúdos para uma turma específica, preparando atividades e tentando garantir coerência entre o que foi ensinado e o que será avaliado. Geradores genéricos reduzem parte do trabalho, mas podem produzir materiais pouco adequados ao tempo, aos recursos e ao nível real dos alunos.

Problema central: o professor não precisa apenas de um texto pronto; precisa de um pacote pedagógico coerente, revisável e aplicável nas condições concretas da sua turma.

# 3. Posicionamento e diferencial

Posicionamento proposto:

O produto será: um copiloto que transforma os materiais reais do professor e as necessidades da turma em uma sequência didática coerente, aplicável e verificável — com plano, atividade, avaliação, gabarito e sugestões de recuperação.

## Pilares de diferenciação

Contexto real da turma: considerar duração, quantidade de alunos, conhecimentos prévios, dificuldades, recursos disponíveis, conectividade, necessidade de impressão e adaptações de acessibilidade.

Rastreabilidade pedagógica: vincular objetivos, atividades e questões à habilidade curricular, ao material de origem e ao objetivo de aprendizagem correspondente.

Ciclo de aprendizagem: permitir que uma avaliação gere recomendações de reforço e novas atividades, organizadas por habilidade, dificuldade e erro recorrente.

# 4. Público e recorte inicial

O documento original considera professores particulares, escolas de idiomas, escolas públicas, escolas privadas, cursos técnicos e diferentes níveis. Esse escopo é amplo demais para um primeiro produto. A recomendação é escolher um segmento onde existam usuários acessíveis para entrevistas e testes.

Recorte recomendado: professores da educação básica brasileira que precisam criar aulas e avaliações a partir dos próprios materiais, levando em conta as limitações reais da turma.

A BNCC deve ser usada como referência para a educação básica. Para escolas de idiomas, ensino superior e cursos técnicos, o produto deverá oferecer posteriormente currículos, competências ou referenciais específicos — não assumir que a BNCC se aplica a todos os contextos.

# 5. Escopo do MVP

| Módulo | Entrega do MVP | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Entrada de contexto | Texto, PDF, DOCX, imagem; disciplina, série, duração, metodologia, perfil da turma e recursos disponíveis. | Essencial |
| Geração do pacote | Plano de aula, roteiro, atividade, avaliação, gabarito e sugestão de recuperação. | Essencial |
| BNCC | Indicação das habilidades relacionadas, com possibilidade de revisão manual. | Essencial |
| Modos de uso | Fast para geração rápida; Criativo para mais contexto, referências e refinamento. | Essencial |
| Banco de questões | Salvar questões e organizá-las por tema, habilidade, dificuldade e tipo. | Essencial |
| Exportação | PDF e DOCX inicialmente; PowerPoint e Google Slides em etapa posterior. | Essencial |
| Histórico | Histórico opcional e retenção configurável, com exclusão pelo usuário. | Recomendado |
| Analytics escolar | Indicadores de turma, coordenação e desempenho em escala. | Fora do MVP |
| Tutor do aluno | Chat, gamificação e acompanhamento individual do estudante. | Fora do MVP |

# 6. Experiência principal do usuário

O fluxo deve conduzir o professor de uma intenção pedagógica até um pacote pronto para revisar e usar:

- Selecionar o segmento, disciplina, série, duração e objetivo da aula.

- Adicionar texto, imagens ou documentos próprios e descrever o contexto da turma.

- Escolher o modo Fast ou Criativo e indicar a metodologia desejada.

- Gerar o pacote pedagógico com referências, habilidades, atividades e avaliação.

- Revisar, editar, salvar itens no banco de questões e exportar o material.

- Após aplicar a avaliação, informar resultados para receber uma sugestão de recuperação.

## Fast e Criativo

| Aspecto | Fast | Criativo |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Obter um material utilizável rapidamente. | Explorar uma solução pedagógica mais completa. |
| Entradas | Texto curto, metodologia, tipo de material e poucos arquivos. | Vários arquivos, referências, contexto detalhado e objetivos. |
| Processamento | Uma geração com limite de tokens e poucas etapas. | Extração, planejamento, geração, revisão e validação. |
| Saída | Material único ou pacote enxuto. | Sequência didática com alternativas, adaptações e recuperação. |

# 7. Requisitos funcionais iniciais

| ID | Requisito | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Receber entradas multimodais | Usuário consegue enviar texto, PDF, DOCX e imagem dentro dos limites definidos. |
| RF-02 | Gerar pacote coerente | Objetivos, aula, atividade e avaliação tratam o mesmo tema e nível. |
| RF-03 | Relacionar à BNCC | Sistema sugere habilidades e permite edição antes da exportação. |
| RF-04 | Preservar estrutura interna | A saída é criada em um modelo canônico antes de virar PDF ou DOCX. |
| RF-05 | Salvar questões | Usuário consegue revisar, classificar, editar e reutilizar questões. |
| RF-06 | Limitar consumo | Sistema informa limites, bloqueia excesso e registra custo por operação. |
| RF-07 | Proteger dados | Arquivos têm política de retenção, exclusão e permissões claras. |

# 8. Arquitetura conceitual

A arquitetura deve tratar a aula como uma entidade estruturada, e não como um texto único. Um modelo canônico pode conter objetivos, habilidades, conteúdos, etapas, materiais, questões, gabarito, adaptações, fontes e metadados de geração.

## Pipeline proposto

- Recepção e validação do arquivo ou texto.

- Extração de texto, OCR quando necessário e identificação de metadados.

- Divisão do conteúdo em trechos e recuperação apenas das partes relevantes.

- Geração de um plano estruturado com schema validado.

- Verificação de coerência, referências curriculares e campos obrigatórios.

- Renderização do modelo em PDF, DOCX e, futuramente, apresentações.

## Tecnologia

Decisão do MVP: começar com uma aplicação web responsiva em TypeScript, preferencialmente com Next.js, React e Tailwind CSS. O fluxo envolve upload e revisão de documentos, preenchimento de contexto, edição de materiais e exportação; por isso, a web atende melhor ao uso inicial em computadores e permite validar mais rapidamente. O aplicativo mobile deve ser considerado somente após evidência de uso recorrente em dispositivos móveis.

# 9. Contexto, custo e limites

A estimativa registrada no levantamento — média de R$ 1,30 por chamada — deve ser considerada apenas uma hipótese. O custo real inclui geração, leitura de arquivos, OCR, armazenamento, exportação, reprocessamentos e chamadas de validação.

Regra de controle: não enviar documentos inteiros em todas as chamadas. Extrair, resumir, dividir em trechos e recuperar somente o contexto relevante para cada etapa.

| Controle | Aplicação |
| --- | --- |
| Limite de entrada | Definir tamanho máximo de arquivo, páginas, imagens e caracteres por modo. |
| Orçamento de tokens | Separar limites para extração, planejamento, geração e revisão. |
| Cache | Reutilizar texto extraído, resumos e classificações de arquivos. |
| Roteamento de modelo | Usar modelo rápido para classificação e formatação; reservar modelo mais caro para tarefas complexas. |
| Quotas | Limitar gerações por usuário e plano, com indicação transparente do consumo. |
| Observabilidade | Medir custo por pacote concluído, não apenas por chamada individual. |

# 10. Planos e monetização

Os planos devem limitar volume e recursos de valor, não apenas esconder funcionalidades. Uma primeira hipótese de estrutura é:

| Plano | Proposta inicial | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Gratuito | Fast, limite mensal de gerações, PDF e pacote básico. | Aquisição e validação. |
| Professor | Criativo, mais arquivos, DOCX, banco de questões e histórico opcional. | Monetizar uso individual recorrente. |
| Escola | Espaço compartilhado, currículo institucional, permissões e relatórios. | Venda B2B em etapa posterior. |

# 11. Privacidade e persistência

A decisão de não guardar histórico reduz riscos de privacidade, mas também reduz reutilização, continuidade e capacidade de melhorar o produto. Como o banco de questões já exige persistência, a recomendação é permitir que o usuário escolha o que deseja salvar.

Histórico opcional, com exclusão manual e prazo de retenção configurável.

Arquivos temporários excluídos automaticamente após o processamento, quando não forem salvos.

Separação entre materiais privados do professor e conteúdo compartilhado com a escola.

Aviso claro de que o material gerado precisa de revisão profissional antes do uso.

# 12. Validação do MVP

Antes de ampliar o produto, é necessário testar se o professor percebe valor no pacote completo e se a geração reduz trabalho sem aumentar o tempo de revisão.

| Hipótese | Como testar | Sinal inicial de sucesso |
| --- | --- | --- |
| O contexto da turma melhora a utilidade | Comparar uma geração genérica com uma geração contextualizada. | Maior avaliação de utilidade e menos edições estruturais. |
| O pacote completo é melhor que um plano isolado | Observar o que o usuário realmente exporta e aplica. | Uso recorrente de atividade e avaliação no mesmo fluxo. |
| A rastreabilidade aumenta confiança | Apresentar habilidades e fontes junto ao material. | Menos dúvidas sobre origem e alinhamento do conteúdo. |
| O Fast reduz fricção | Medir tempo até a primeira saída útil. | Primeiro resultado em poucos minutos, sem suporte manual. |
| O Criativo justifica pagamento | Testar disposição de pagar com professores ativos. | Uso recorrente de referências, adaptações e recuperação. |

## Métricas sugeridas

Tempo até a primeira saída utilizável.

Percentual de gerações exportadas ou salvas.

Quantidade média de edições antes da aplicação.

Nota de utilidade atribuída pelo professor.

Custo médio por pacote concluído.

Taxa de retorno do usuário em até 30 dias.

# 13. Riscos principais

| Risco | Impacto | Mitigação inicial |
| --- | --- | --- |
| Escopo amplo | Produto superficial e difícil de validar. | Escolher um segmento e um fluxo principal. |
| Conteúdo incorreto | Perda de confiança ou uso pedagógico inadequado. | Fontes, validação estruturada e revisão humana obrigatória. |
| Custo elevado | Margem negativa em planos com uso intenso. | Quotas, roteamento, cache e medição por pacote. |
| Banco de questões sem qualidade | Atividades repetitivas ou mal alinhadas. | Metadados, revisão, versionamento e controle de duplicatas. |
| Exportação inconsistente | Material visualmente ruim ou difícil de usar. | Modelo canônico e testes de renderização por formato. |
| Privacidade de materiais | Risco para professores e instituições. | Retenção clara, exclusão, permissões e consentimento. |

# 14. Próximas decisões

- Escolher o segmento inicial e entrevistar de cinco a dez professores.

- Mapear o formato de planejamento mais usado por esse segmento.

- Definir o pacote mínimo que o professor considera pronto para aplicar.

- Construir um protótipo web responsivo do fluxo Fast e, após validação, do Criativo.

- Testar a geração com materiais reais usando gpt-5.6-luna e medir tempo, qualidade e custo.

- Decidir se a evidência de uso justifica banco de questões avançado, aplicativo mobile, infraestrutura AWS e venda para escolas.

# 15. Decisão tecnológica consolidada

As decisões desta seção consolidam o caminho técnico do MVP e preservam uma rota de evolução para a versão oficial. A prioridade é validar o fluxo pedagógico completo antes de aumentar a complexidade da infraestrutura.

## Stack recomendada para o MVP

Frontend: aplicação web responsiva com Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS.

Backend e dados: Supabase Auth, PostgreSQL, Storage e Edge Functions.

IA: OpenAI Responses API, utilizando explicitamente o modelo gpt-5.6-luna no início.

Contrato de saída: JSON Schema/Structured Outputs para gerar primeiro um pacote pedagógico estruturado e só depois renderizá-lo em PDF ou DOCX.

Exportação: priorizar PDF no primeiro ciclo; incluir DOCX após validar o fluxo e a qualidade do modelo canônico.

## Supabase como base do MVP

Supabase é suficiente para o MVP e pode sustentar a primeira versão comercial em escala moderada. A migração completa para AWS não deve ser tratada como requisito automático da versão oficial; deverá ser acionada por requisitos concretos de segurança, operação, escala ou contratos institucionais.

Usar Supabase Auth para identidade e organizar os dados por workspace_id desde o início, mesmo que o primeiro usuário seja um professor individual.

Manter os arquivos em buckets privados, com URLs assinadas e política de retenção e exclusão configurável.

Aplicar Row Level Security (RLS) em todas as tabelas expostas e conceder somente os privilégios necessários.

Executar chamadas à IA e regras de quota no backend; a chave da OpenAI e as chaves secretas do Supabase nunca devem chegar ao navegador.

Usar Edge Functions para orquestrações curtas. OCR, processamento pesado de documentos e exportações demoradas devem migrar para jobs assíncronos ou workers quando necessário.

## Modelo de IA e controle de custos

Usar o identificador gpt-5.6-luna explicitamente. O alias gpt-5.6 não deve ser utilizado quando a intenção for Luna, pois ele direciona para o modelo Sol.

Usar Luna para extração, classificação, geração Fast e formatação; comparar Terra para o modo Criativo e para revisões mais complexas quando os testes mostrarem ganho de qualidade.

Reservar Sol para benchmark ou tarefas em que a qualidade adicional seja comprovada por avaliações com materiais reais.

Não reenviar documentos inteiros em todas as chamadas: extrair, resumir, dividir em trechos e recuperar somente o contexto relevante para cada etapa.

Registrar tokens, custo, tempo e resultado por pacote concluído, e não apenas por chamada individual.

## Evolução para AWS e portabilidade

A futura adoção de AWS poderá ser justificada por exigências de escolas e contratos corporativos, necessidade de VPC e governança de rede, processamento pesado de OCR e exportação, filas e workers de longa duração ou maior controle operacional em escala. A evolução deve ser gradual, mantendo o frontend web e substituindo componentes conforme a necessidade.

Colocar a integração com a IA atrás de um serviço interno, evitando espalhar chamadas do provedor pelo código da aplicação.

Colocar armazenamento, filas e processamento de documentos atrás de interfaces próprias para facilitar a troca de Supabase por serviços AWS.

Manter migrations versionadas no repositório e separar autorização de negócio das políticas específicas do banco.

Evitar armazenar dados pessoais de alunos quando não forem necessários; priorizar retenção mínima e exclusão explícita.

## Primeiro slice implementável

- Login do professor e criação de um workspace pessoal.

- Criação de uma aula com disciplina, série, duração, objetivo e contexto da turma.

- Upload de texto ou PDF e armazenamento temporário do arquivo.

- Geração no modo Fast com plano de aula, atividade, avaliação e gabarito.

- Revisão e edição do pacote antes da aplicação.

- Salvamento opcional do histórico e das questões.

- Exportação em PDF e registro das métricas de tempo, custo e quantidade de edições.

O campo de modo deve existir desde o início no contrato da aplicação, mas o modo Criativo pode ser implementado após a avaliação do Fast. Essa estratégia reduz o risco de escopo sem impedir a expansão posterior.

# Conclusão e recomendação

A proposta tem potencial, mas o caminho mais seguro é não começar como uma plataforma para todos os cursos e públicos. O MVP deve provar uma promessa específica: ajudar um professor a transformar seus próprios materiais e o contexto da turma em um pacote pedagógico coerente, revisável e exportável.

Decisão recomendada: validar primeiro a combinação entre contexto da turma, rastreabilidade pedagógica e ciclo aula–avaliação–recuperação. Esses elementos formam uma proposta mais defensável do que simplesmente oferecer mais formatos de arquivo.

# Fontes de benchmark

Páginas públicas consultadas em 27 de agosto de 2026:

Teachy — professores e ferramentas — https://www.teachy.com.br/pt-BR/teachers

Chalkie — assistente de planejamento de aulas — https://chalkie.ai/pt-br

Avalea — gerador de plano de aula — https://avalea.qconcursos.com/ferramentas/gerador-de-plano-de-aula

## Fontes técnicas da decisão

OpenAI - Modelos: https://developers.openai.com/api/docs/models

OpenAI - Orientação sobre GPT-5.6: https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model

Supabase - Quickstart com Next.js: https://supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/nextjs

Supabase - Segurança de dados: https://supabase.com/docs/guides/database/secure-data

Supabase - Edge Functions: https://supabase.com/docs/guides/functions